# Sprint Planning

* What can be delivered in the Increment resulting from the upcoming Sprint?
  + Fixa så att eventflödet fungerar och är synkat med eventdatabasen.
  + Visa upp bilder från wix-databas
  + Skapa design för events och implementera den i flutter
* How will the work needed to deliver the Increment be achieved?
  + Genomgående dialog med produktägaren kommer behövas för att få förståelse om hur applikationens eventflöde ska fungera och se ut.
  + Strukturerat arbete med mindre grupper som fokuserar på en specifik task.

# Retrospective

* Inspect how the last Sprint went with regards to people, relationships, process, and tools;
  + Redan i början av sprint:en bestämde vi oss för att tillfälligt dra ner på tempot. Vidare har vi också hittat ett nytt api som kommer medföra mycket värde för kunden. Flare heter det och låter oss animera t.ex. bakgrunden i appen på ett smidigt sätt.
* Identify and order the major items that went well and potential improvements; and,
  + Vi har efter denna sprinten nu alla möjligheten att testa appen i våra egna telefoner.
  + Vi stötte på problem med ladda upp appen på en ios-telefon.
  + I framtida sprints bör vi se över vår tidslinje
* Create a plan for implementing improvements to the way the Scrum Team does its work.
  + Använda oss av KPI:erna för att kontrollera vår utveckling och vårt välmående.
  + Uppdatera vår DoD för att ha detta tydligare definierat.
  + För underlätta färdigställandet av appen bör vi gå igenom alla user stories och se till så att inte någon funktion eller del av appen inte innefattas i product-backloggen. Nu har vi en väldigt bra bild av hur den färdiga appen bör se ut och därför är det lättare att identifiera delar som saknas.