# Sprint Planning

* What can be delivered in the Increment resulting from the upcoming Sprint?
  + Vi ska i stort sett vara klara med utvecklingen av appen. Så vi ska arbeta av alla de små user stories som finns kvar.
  + Vi ska även fokusera på att fördela arbetet med alla dokumentationer samt planera en demo inför den 25:e.
* How will the work needed to deliver the Increment be achieved?
  + Vi har inte lika tunga tasks som vi har haft tidigare, men istället har vi fler små tasks. Vi måste vara noga med att kommunicera vem som ska göra vad och när det ska göras. Bra planering och ständig dialog kommer att vara nyckeln här.

# Retrospective

* ‘Inspect how the last Sprint went with regards to people, relationships, process, and tools;
  + Under senaste sprinten har vi jobbat mer enskilt, där fokus varit på att skriva slutgiltiga rapporten. Samtidigt som en del skrev på rapporten, arbetade andra med koden. Eftersom vi hade fler mindre uppgifter har det inte känts lika tufft och moralen har höjts lite.
* Identify and order the major items that went well and potential improvements; and,
  + Eftersom detta var vår sista sprint hade vi väldigt många mindre saker att fixa, vilket lett till att vi successivt lagt till nya tasks under sprinten. Detta har gjort att vi behövt lägga mycket mer tid än vad vi planerat.
* Create a plan for implementing improvements to the way the Scrum Team does its work.
  + Mer sammansvetsat arbete utifrån våra förmågor och vad vi vill lära oss. Denna vecka har som sagt varit ganska uppdelad.