# Sprint Planning

* What can be delivered in the Increment resulting from the upcoming Sprint?
  + Vidareutveckling av evenemangen ska fortgå. Efter nästa sprint ska man kunna trycka på ett event och få upp mer information om evenemanget.
  + Stora delar av funktionen för biljetter ska implementeras.
* How will the work needed to deliver the Increment be achieved?
  + Genom att prioritera, estimera och dela upp oss i grupper för vardera task, kommer vi att slutföra sprinten på ett strukturerat och planerat sätt.
  + Sprint-planeringen görs först för att få en överblick över sprinten och dess tasks.
  + Breakout-rooms kommer att utnyttjas.

# Retrospective

* ‘Inspect how the last Sprint went with regards to people, relationships, process, and tools;
  + Det var tydligt att vi hade mer att göra denna sprinten jämfört med föregående sprints. Trots det så jobbar vi effektivt och ser till att slutföra tasks.
* Identify and order the major items that went well and potential improvements; and,
  + Till nästa spring så borde vi planera bättre. Både de estimerade timmarna till user stories och faktiskt planera tiden det tar att ha möten och skriva alla rapporter.
* Create a plan for implementing improvements to the way the Scrum Team does its work.
  + Lägga större fokus på att planera. Förra veckan så fick vi skjuta fram planeringen lite, men hade varit bättre ifall vi kunde planera så tidigt som möjligt.